Załączmik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

UMOWA (wzór)

zawarta w Otwocku w dniu ................................ 2017 r., zwana dalej „umową”, pomiędzy:

Beneficjentem/ Nabywcą: Województwem Mazowieckim ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP: 113-24-53-940, poprzez jednostkę realizującą projekt/ płatnikiem faktury; Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock,  w imieniu którego działa:

Dyrektor - Sylwester Chołast

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...............................................................................................................................................................,

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .............................................................................. pod numerem KRS ..........................

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: ............................., REGON: .................................., zwanym/ą    dalej

„Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:

......................................................................................,

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

§ 1

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące: realizację zadania pn. "Wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.”

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami i ewentualnymi zmianami, modyfikacjami, wyjaśnieniami, oraz oferta Wykonawcy z dnia ................................, zwana dalej „ofertą Wykonawcy”, które  są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ a postanowieniami umowy, stosuje się postanowienia umowy.

§ 2

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia............................

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak również całkowite uprząt- nięcie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, tj. terenu robót, wraz z usunięciem zbędnych materiałów i odpadów, oraz przekazanie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem robót obejmującym poszczególne etapy robót, zwanym dalej „harmonogramem robót”, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę i odstarczony Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy, prze czym prace w nim nie mogą zostać podzielone na więcej jak 2 etapy. Równocześnie z harmonogramem należy przedłożyć kosztorys ofertowy zawierajacy wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, który będzie zawierał także wycenę poszczególnych etapów prac, z tym że wartość 1 etapu prac nie może przekroczyć 50% wtnagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 ust.1 umowy.  Łączna wartość prac określona 
w kosztorysie, musi być zgodna z wynagrodzeniem określonym w § 6 ust.1 umowy.

- Zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów (określonych w harmonogramie robót) robót objętych przedmiotem umowy, bez zmiany końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy i może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o dostrzeżonych przez siebie przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót. Przekazanie zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem przekazania terenu robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego robót.

§ 3

- W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

  - wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, wskazówkami oraz znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej;

  - respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej;

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych wewnątrz budynku (w szczególności: codziennie, po zakończeniu prac, należy obowiązkowo dokonać odkurzenia, a w miarę potrzeb zmycia rejonu, który w wyniku działań Wykonawcy, w tym niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę, uległ zapyleniu lub zabrudzeniu) oraz na zewnątrz budynku;

  - zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie robót oraz zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa ludzi i środowiska;

  - sporządzenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przed przystąpieniem do realizacji prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie robót, 
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);

  - prowadzenia robót w sposób jak najmniej zakłócający funkcjonowanie budynku, w którym roboty będą prowadzone oraz jego sąsiedztwa;

  - bieżącego usuwania na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów (w tym gruzu) oraz urządzeń niewykorzystywanych w trakcie wykonywania określonych robót; Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) oraz ustawy     z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250,   z późn. zm.);

  - uporządkowania terenu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót;

  - przekazania Zamawiającemu — najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót — certyfikatów, ate- stów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów, wyrobów oraz urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

  - zorganizowania dla własnych potrzeb zaplecza socjalno-magazynowego;

  - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie realizacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawiającego, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 
Wyko nawca zobowiązuje się również do nie zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego;

  - podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego;

  - zatrudniania przez Wykonawcę lub każdego z podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób realizujących w ramach umowy czynności polegające na wykonywaniu  pracy w sposób określony     w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  — Kodeks pracy (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1666,              z późn. zm.), tj. wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: budowlanym (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe),

Wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio realizujących wskazane czynności — tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz dostawców;

  - przedłożenia, na żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (według wyboru Zamawiającego) druku ZUS RMUA sporządzonego dla osoby, o której mowa w pkt 13, albo, jeżeli Wykonawca nie będzie dyspo nował takim dokumentem, przedłożenia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zanonmizowanej (pozbawionej danych osobowych przekraczających zakres danych pozwalających zidentyfikować daną osobę) umowy o pracę zawartej z osobą, o której mowa w pkt 13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.

- Zakres robót, które wykona Wykonawca, jest taki, jak określono go w umowie i załącznikach do umowy, a ponadto zawiera wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie. W razie wątpliwości odnośnie zakresu robót, Wykonawca będzie kontaktował się z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w § 5 ust. 1.

- Osoby, przy pomocy których przedmiot umowy będzie wykonywany, muszą posiadać należyte doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonania określonych funkcji lub rodzajów prac niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby wymaga- nych badań lekarskich i przeszkolenie stanowiskowe.

§ 4

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres i opis materiałów znajduje się w SIWZ.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, będą odpowiadać wymaganiom dla wyrobów budowlanych wpro- wadzonych do obrotu, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych      (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.), oraz wymaganiom określonym w SIWZ, z tym że pod pojęciem "drewna dębowego" rozumiemie się drewno z rodzimych gatunków dębów.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany okazać, w stosunku do zastosowanych wyrobów budowlanych, dokumenty potwierdzające możliwość wprowadzenia wyrobu do obrotu lub 
dopuszczalność jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy będą fabrycznie nowe, kom- pletne, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych, a po zastosowaniu będą gotowe do użyt- ku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Z zastrzeżeniem ust. 7, Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy następującym podwykonawcom:

1)  ......................................... (nazwa); zakres wykonywanych czynności .........................................;

2)  .........................................  (nazwa); zakres wykonywanych czynności .........................................;

3)  .........................................  (nazwa); zakres wykonywanych czynności ......................................... .

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami będą zawierane w formie pisemnej.

- Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umwy z podwykonawcą niewymienionym w ust. 5, a zmiana podwykonawcy wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:

  - zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową (umowa o podwykonawstwo),

  - dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo

— jest  zobowiązany,  w  trakcie  realizacji  umowy,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy- konawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - jednoznacznego oznaczenia stron, z ich pełnymi danymi rejestrowymi;

  - zakresu robót przewidzianych do wykonania, który obejmuje tylko i wyłącznie czynności określone      w ust. 5;

  - terminu realizacji robót;

  - wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, sposobu przeliczenia wynagrodzenia, jeżeli nie będzie ono płatne w PLN;

  - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem,      że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal- szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

  - rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:

  - projekt ten nie spełnia wymagań określonych w ust. 9 lub w SIWZ;

  - projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

  - projekt ten przewiduje zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należ- nego samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty.

- Niezgłoszenie   przez   Zamawiającego   pisemnych   zastrzeżeń   do   przedłożonego   projektu   umowy    o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację projektu umowy przez Za- mawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:

  - o podwykonawstwo, określonej w ust. 8, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową,

  - o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonaw- stwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiąz- kowi (wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy))

— w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, określonej w ust. 12      pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 10, oraz w sytuacji, gdy umowa jest niezgodna z wcześniej złożonym projektem umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie okre- ślonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo, określonej w ust. 12 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do do- prowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 12.

- Postanowienia ust. 6—14 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego oraz sprawującą nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

1) .......................................................................................................................................................;

2)  ....................................................................................................................................................... .

2.  Inspektorem nadzoru jest: ..............................................................................................

3. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy oraz sprawującą nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

1) ......................................................................................................................................................;

2)  ...................................................................................................................................................... .

4.  Kierownikiem budowy jest: ...................................................................................................................

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie ryczałtowe (maksymalne) Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę:…….. (brutto), ....................(netto),.........................(VAT - stawka .........%)

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Z zastrzeżeniem ust. 6, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne maksymalnie w dwóch ratach po dokonaniu odbioru częściowego i końcowego całości robót, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 i będzie odpowiadała wartości prac, określonych na podstawie wyceny etapów określonych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 2 ust.3.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub podwykonawcy(ów) wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej       i zgodnej z umową oraz faktycznie wykonanym świadczeniem faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego i końcowego robót.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonaw- cy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwyko- nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umo- wę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obo- wiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, nie przekroczy kwoty, określonej w ust. 1.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

  - kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 8;

  - oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, że Wykonawca, podwyko- nawca lub dalszy podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku 
do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa ust. 8; oświadczenie to musi zawierać odwołanie do niniejszej umowy (numer umowy, datę zawarcia 
i nazwę Zamawiającego), nie może obejmować innych zamówień, a także musi być złożone w formie pisemnej, tj. posiadać oryginalny podpis składającego oświadczenie.

- Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 oraz ust. 14 i 15, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 8, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 8, wynikających  z faktur VAT, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli Strony przyjmą częściowy sposób odbioru robót i płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w częściach, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,  o  których  mowa   w ust. 16, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających     z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 7

- Zamawiający ma prawo zrezygnować z części robót stanowiących przedmiot umowy, a wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w §6 ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie na podstawie złożonego przez wykonawcę kosztorysu oefrtowego, o którym mowa w §2 ust. 3.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie robót stanowiących przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, które nie stanowiły przedmiotu umowy, a które wykonał bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto robót budowlanych, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie, w tym w harmonogramie robót;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wartości brutto robót budowlanych objętych daną częścią (określoną harmonogramem), której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w umowie,        w tym w harmonogramie robót;

  - za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto robót budowlanych, o której mowa w § 6    ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 9;

  - za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,15% wartości brutto robót budowlanych objętych daną częścią (określoną harmonogramem), której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 9;

  - w przypadku, gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy zostaną wyka- zane nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji umowy wykonują czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 — w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

  - za opóźnienie w przedłożeniu  dokumentów potwierdzających zatrudnianie  na umowę o pracę osób,   o których mowa w mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 — w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), za każ- dy dzień opóźnienia, liczonego od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego przez Za- mawiającego;

  - za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady — w wysokości 0,1% wartości brutto robót budowlanych, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10;

  - za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności — w wysokości 15% łącznej kwoty brutto za roboty bu- dowlane, o której mowa w § 6 ust. 1.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 5% łącznej kwoty brutto za roboty budowlane, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy taki przypadek;

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro- boty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokości 5% łącznej kwoty brutto za roboty budowlane, określonej w § 6 ust. 1, za każdy taki przypadek;

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 5% łącznej kwoty brutto za roboty budowlane, określonej w § 6 ust. 1, za każdy taki przypadek;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty — w wysokości 5% łącznej kwoty brutto za roboty budowlane, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższa- jącego karę umowną.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wyko- nawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

- Przeprowadzenie odbioru końcowego robót nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o jego gotowości do przeprowadzenia tego odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie przeprowadzenia odbioru. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbiór końcowy robót odbędzie się z udziałem komisji składającej się z: przedstawicieli Zamawiającego, przed- stawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy. Przy odbiorze Za- mawiający może korzystać z opinii rzeczoznawców. W przypadku braku akceptacji wykonanych robót, Zamawiający zgłosi do protokołu zastrzeżenia zawierające listę wad fizycznych (usterek).

- Wykonawca, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zawierającego listę wad fizycznych (usterek), usunie na własny koszt wady fizyczne (usterki) oraz przedstawi roboty (poprawki) Zamawiającemu do akceptacji, dokonując pisemnego zawiadomienia o gotowości do ponow- nego odbioru. Ponowny odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zawierającego listę wad fizycznych (usterek), Wykonawca nie usunie wad fizycznych (usterek) oraz nie przedstawi Za- mawiającemu robót (poprawek) do akceptacji bądź przedstawione do akceptacji roboty (poprawki) nie zostaną przez Zamawiającego zaakceptowane, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad fizycznych (usterek) innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim jego powiadomieniu. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy koszty ponie- sione z tytułu zastępczego usunięcia wad fizycznych (usterek).

- W przypadku uchylania się przez Zamawiającego od przeprowadzenia odbioru, pomimo dokonania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, Wykonawca wyznaczy datę przeprowa- dzenia odbioru, informując o tym Zamawiającego, a po jej bezskutecznym upływie dokona jednostronne- go odbioru robót.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy będzie dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przed upływem terminu realizacji umowy i w wyniku przeprowadzonego odbioru końcowego Zamawiający zaakceptuje wykonane roboty bez zastrzeżeń, przyjmie się wykonanie przedmiotu umowy w termi- nie.

- Postanowienia  ust.  1—4  stosuje  się  odpowiednio  do  przeprowadzania  odbiorów  robót  zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych lub odbiorów pogwarancyjnych, o ile roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały tym odbiorom.

§ 10

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela ...... miesięcy gwarancji jakości, licząc jej bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót. Dokumenty gwarancyjne, stanowiące załączniki do protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania przez niego tego protokołu.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:

  - usuwania wszelkich wad fizycznych (usterek);

  - powtórnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części dotkniętej wadą fizyczną (usterką), jeżeli usunięcie wady fizycznej (usterki) nie pozwala na uznanie, że przedmiot umowy został wykonany.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przez okres 3 lata z tytułu rękojmi za wady, licząc jej bieg od daty pod- pisania przez Zamawiającego  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  w  szczególności  za wady fizyczne (usterki) ujawnione po odbiorze, lecz powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 3, jeżeli zgłosił te wady lub usterki przed upływem tych terminów.

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunie na własny koszt wady fizyczne (usterki) stwierdzone w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Zamawiający może usunąć wady fizyczne (usterki) nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym ter- minie, po uprzednim jego zawiadomieniu. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad fizycz- nych (usterek) Zamawiający obciąży Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  zaspokojenia  wszelkich  roszczeń  wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w mieniu lub na osobie, dotyczące lub mogące dotyczyć Zamawiającego, dostawców lub osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trze- ciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania Wykonawcy, dostawców, ani żadnych innych osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyska- nych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

  - w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie dotrzymuje pomimo we- zwania Zamawiającego terminów wykonania robót zgodnie z harmonogramem robót;

  - w przypadku naruszania przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowią- zującymi przepisami, a w szczególności naruszania przepisów BHP i warunków technicznych wyko- nania robót.

  - w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal- szemu podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto łącznej za roboty budowlane, określonej w § 6 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi według  stanu ich zaawansowania.

§ 13

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto łącznej za roboty budowlane, o której mowa w § 6 ust. 1, tj. w wysokości ........... zł (słownie: ..................................).

- Wykonawca oświadcza, iż wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

- Strony ustalają, że 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń ostat- niego protokołu odbioru końcowego robót. Pozostała część zabezpieczenia, czyli 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1/ Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

b) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub tere-nowymi, w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, większa głębokość  pokładów torfu itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp.

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

f) Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

g) Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu

2/ Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

a) Zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

Zmiany, o których mowa w punkcie a) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający  zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia tylko w zakresie faktycznie poniesionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów.

Każda ze wskazywanych w punkcie a) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony np. na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę.

b) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

3/ Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy

- zmiana obowiązującej stawki VAT:

  - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

  - jeśli  zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

- niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) :

a)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  nr rachunku bankowego),

b)	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

c)     konieczność zmniejszenia wartości umowy wynikającej z obmiaru powykonawczego,

d)	udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

§ 15

- Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd miej- scowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamó- wień publicznych oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wy- konawcy.

Załączniki:

  - SIWZ wraz z załącznikami;

  - oferta Wykonawcy;

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| ……………………………………….. | …………………………………….. |