Załącznik nr 1

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykaszania, odkrzaczania i pielęgnacji siedlisk zadrzewionych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części.

Część 1- usługa wykaszania, odkrzaczania i pielęgnacji siedlisk zadrzewionych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Część 2- usługa wykaszania i odkrzaczania na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 1

1. Lokalizacja usługi - województwo mazowieckie, powiat otwocki, teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, obszar Bagna Całowanie w obrębie ewidencyjnym Podbiel.

2. Powierzchnia obszaru objętego usługą wykaszania - łącznie 11,00 hektarów, w tym:

2.1 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. działki ewidencyjne: 864 - pow. 0,52 ha, 197 - pow. 0,90 ha, 587 - pow. 0,45 ha, 673 pow. - 0,78 ha, 262-268 pow. 0,95 ha, razem 3,60 ha,

2.2 w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.  działki ewidencyjne: 864 pow. 0,52 ha, 197 - 2,79 ha, 587 - pow. 0,93 ha, 673 pow. - 1,41 ha, 262-268 - pow. 1,75 ha, razem 7,40 ha

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte trawami, turzycami i roślinnością zielną, miejscami drobne zarośla wierzbowe.

3. Powierzchnia obszaru objętego usługą odkrzaczania - łącznie 3,80 hektarów, w tym:

3.1. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10.11.2017 r. działki ewidencyjne:, 197 - 1,89 ha, 587 - pow. 0,48 ha, 673 pow. 0,63 ha, 262-268 pow. 0,80 ha, razem 3,80 ha

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte zaroślami wierzbowymi i olszowymi.

4. Powierzchnia obszaru objętego usługą pielęgnacji siedlisk zadrzewionych -  łącznie 8,00 hektarów, w tym:

4.1. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10.11.2017 r. działki ewidencyjne:, 197 - 5,30 ha, 584 - pow. 0,70 ha, 673 pow. 2,00 ha, razem 8,00 ha.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte siedliskami zadrzewionymi głównie olszą czarną.

5. Termin wykonania usługi - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.

6. Sprzęt udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępni następujący sprzęt do wykonania ww. prac: ciągnik rolniczy marki SALEK VEGA47HP, ładowacz czołowy SALEK ND5060, przyczepa SALEK ANS1900, tylna kosiarka bijakowa SALEK MUL130, rozdrabniacz gałęzi Inventor RT73R. Rok produkcji sprzętu 2017. Lokalizacja sprzętu: siedziba Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku. Transport sprzętu i jego koszt do i z miejsca świadczenia usług pokrywa Wykonawca i odbywa się na jego ryzyko.

Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty eksploatacyjne, w tym koszty napraw pozagwarancyjnych w sposób gwarantujący brak utraty gwarancji producenta (z wyłączeniem okresowych przeglądów gwarancyjnych), w trakcie użytkowania sprzętu do wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcjami obsługi i wyłącznie do wykonania zamówienia. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zwróci w pełni sprawny sprzęt Zamawiającemu. Przekazanie i odbiór sprzętu nastąpi protokolarnie.

Sprzęt, w tym odzież robocza oraz zasoby ludzkie i preparaty techniczne (ochrony roślin, grzybowe, itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, niewymienione powyżej, w całości wymagane są od Wykonawcy, a ich koszt musi być wkalkulowany w cenę ryczałtową oferty. Za niewłaściwe skalkulowanie ceny oferty pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

7. Zakres czynności niezbędnych do wykonania w ramach usługi:

7.1. wykaszania:

a) dwukrotne (w latach 2017 i 2018) wykoszenie powierzchni przy pomocy kosiarki bijakowej z rozdrobnieniem i równomiernym rozsypaniem zielonej masy na powierzchni koszonej,

7.2. odkrzaczania:

a) jednokrotne wycięcie zarośli na powierzchni roboczej,

b) jednokrotne zrębkowanie usuniętych zarośli wraz z rozrzuceniem równomiernie na powierzchni,

c) jednokrotne zabezpieczenie pniaków po usuniętych zaroślach naturalnym preparatem grzybowym rozkładającym drewno - koszt zakupu preparatu pokrywa wykonawca,

7.3. pielęgnacji siedlisk zadrzewionych:

a) jednokrotne wycięcie drzew, odrosli i krzewów wskazanych przez Zamawiającego

b) jednokrotne zrębkowanie części drewna spełniającego wymagania do zrębkowania z pozostawieniem biomasy równomiernie rozłożonej na powierzchni,

c) jednokrotny transport części biomasy (drewna lub zrębków) w ilości maksymalnie 25 m3 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na odległość nie większą jak 25 km.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 2

1. Lokalizacja usługi - województwo mazowieckie, teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze następujących gmin: Korczew, Sadowne, Sterdyń, Ceranów.

UWAGA! Szczegółowa lokalizacja usług niezbędnych do wykonania w ramach zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy do dnia 30.06.2018 r.

2. Powierzchnia obszaru objętego usługą wykaszania - łącznie 10,00 hektarów, w maksymalnie 10 lokalizacjach.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: wilgotne łąki nadbużańskie.

3. Powierzchnia obszaru objętego usługą odkrzaczania - łącznie 2,00 hektary, w maksymalnie  w 3 lokalizacjach.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: zarośla wierzbowe, olszowe i inne wśród nadbużańskich łąk.

5. Termin wykonania usługi - w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.

6. Sprzęt udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zamawiający do świadczenia usługi nie udostępnia Wykonawcy sprzętu w ramach tej części.

Sprzęt, w tym odzież robocza oraz zasoby ludzkie i preparaty techniczne (ochrony roślin, grzybowe, itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w całości wymagane są od Wykonawcy, a ich koszt musi być wkalkulowany w cenę ryczałtową oferty. Za niewłaściwe skalkulowanie ceny oferty pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

7. Zakres czynności niezbędnych do wykonania w ramach usługi:

7.1. wykaszania:

a) jednokrotne wykoszenie powierzchni przy pomocy kosiarki z rozdrobnieniem i równomiernym rozsypaniem zielonej masy na powierzchni koszonej lub zabraniem zielonej masy z powierzchni koszonej i jej zutylizowaniem zgodnie z przepisami.

7.2. odkrzaczania:

a)  jednokrotne wycięcie zarośli na powierzchni roboczej,

b)  jednokrotne zrębkowanie usuniętych zarośli wraz z rozrzuceniem równomiernie na powierzchni lub zabraniem zrębków z powierzchni odkrzaczanej, ewentualnie zabraniem usuniętych zarośli z powierzchni działek roboczych.

c) jednokrotne zabezpieczenie pniaków po usuniętych zaroślach naturalnym preparatem grzybowym rozkładającym drewno - koszt zakupu preparatu pokrywa wykonawca.