Załącznik nr 1

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykaszania, odkrzaczania i pielęgnacji siedlisk zadrzewionych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części.

Część 1- usługa wykaszania, odkrzaczania i pielęgnacji siedlisk zadrzewionych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Część 2- usługa wykaszania i odkrzaczania na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 1

1. Lokalizacja usługi - województwo mazowieckie, powiat otwocki, teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, obszar Bagna Całowanie w obrębie ewidencyjnym Podbiel.

2. Powierzchnia obszaru objętego usługą wykaszania - łącznie 6,62 ha hektarów, w tym:

2.1 w okresie od 01.08.2018, maksymalnie do dnia 30.11.2018 r. działki ewidencyjne:

197 - pow. 2,32 ha, 864 - pow. 0,52 ha,  587 - pow. 0,36 ha, 673 pow. - 1,44 ha, 262-273 - pow. 1,98 ha, razem 6,62 ha,

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte trawami, turzycami i roślinnością zielną, miejscami drobne zarośla wierzbowe.

3. Powierzchnia obszaru objętego usługą odkrzaczania - łącznie 4,43 hektarów, w tym:

3.1. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r. działki ewidencyjne:, 197 - 2,32 ha, 262-273 - pow. 1,13 ha, 587 - pow. 0,27 ha, 673 pow. 0,71 ha,  razem 4,43 ha.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte zaroślami wierzbowymi i olszowymi.

4. Powierzchnia obszaru objętego usługą pielęgnacji siedlisk zadrzewionych -  łącznie 8,00 hektarów, w tym:

4.1. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r działki ewidencyjne:, 197 - 5,30 ha, 584 - pow. 0,70 ha, 673 pow. 2,00 ha, razem 8,00 ha.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: torfowisko niskie porośnięte siedliskami zadrzewionymi głównie olszą czarną.

5. Sprzęt udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępni następujący sprzęt do wykonania ww. prac: ciągnik rolniczy marki SALEK VEGA47HP, ładowacz czołowy SALEK ND5060, przyczepa SALEK ANS1900, tylna kosiarka bijakowa SALEK MUL130, rozdrabniacz gałęzi Inventor RT73R. Rok produkcji sprzętu 2017. Lokalizacja sprzętu: siedziba Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku. Transport sprzętu i jego koszt do i z miejsca świadczenia usług pokrywa Wykonawca i odbywa się na jego ryzyko.

Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty eksploatacyjne, w tym koszty napraw pozagwarancyjnych w sposób gwarantujący brak utraty gwarancji producenta (z wyłączeniem okresowych przeglądów gwarancyjnych), w trakcie użytkowania sprzętu do wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcjami obsługi i wyłącznie do wykonania zamówienia. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zwróci w pełni sprawny sprzęt Zamawiającemu. Przekazanie i odbiór sprzętu nastąpi protokolarnie.

Sprzęt, w tym odzież robocza oraz zasoby ludzkie i preparaty techniczne (ochrony roślin, grzybowe, itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, niewymienione w pkt. 5, w całości wymagane są od Wykonawcy, a ich koszt musi być wkalkulowany w cenę ryczałtową oferty. Za niewłaściwe skalkulowanie ceny oferty pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

7. Zakres czynności niezbędnych do wykonania w ramach usługi:

7.1. wykaszania:

a) jednokrotne wykoszenie powierzchni przy pomocy kosiarki z rozdrobnieniem i równomiernym rozsypaniem zielonej masy na powierzchni koszonej,

7.2. odkrzaczania:

a) jednokrotne wycięcie zarośli na powierzchni roboczej do poziomu gruntu

b) jednokrotne zrębkowanie usuniętych zarośli wraz z rozrzuceniem równomiernie na powierzchni,

c) jednokrotne zabezpieczenie pniaków po usuniętych zaroślach naturalnym preparatem grzybowym rozkładającym drewno - koszt zakupu preparatu pokrywa wykonawca,

7.3. pielęgnacji siedlisk zadrzewionych:

a) jednokrotne wycięcie drzew, odrosli i krzewów wskazanych przez Zamawiającego

b) transport części biomasy (drewna) w ilości maksymalnie 25 m3 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na odległość nie większą jak 25 km.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 2

1. Lokalizacja usługi - województwo mazowieckie, teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze następujących gmin: Korczew, Sadowne, Sterdyń, Ceranów.

UWAGA! Szczegółowa lokalizacja usług niezbędnych do wykonania w ramach zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy do dnia 30.06.2018 r.

2. Powierzchnia obszaru objętego usługą wykaszania - łącznie ok. 8,00 hektarów, w maksymalnie 10 lokalizacjach.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: wilgotne łąki nadbużańskie.

3. Powierzchnia obszaru objętego usługą odkrzaczania - łącznie ok. 2,00 hektary, w maksymalnie  w 3 lokalizacjach w okresie od dnia 01.08.2018 r. do maksymalnie 30.11.2018 r. z zachowaniem okresu ochronnego. Drzewa i krzewy można usunąć w przypadku spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) tj. pod warunkiem przestrzegania zakazu umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; niszczenia siedlisk i ostoi; niszczenia gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żerem (§7 pkt 5, 6, 7, 8)  zwierząt należących do gatunków dziko występujących wymienionych w załączniku nr 1, 2 , 3 i 5  do rozporządzenia.

OPIS WARUNKÓW TERENOWYCH: zarośla wierzbowe, olszowe i inne wśród nadbużańskich łąk.

5. Termin wykonania usługi - w okresie od dnia 01.08.2018 r. do maksymalnie 30.11.2018 r.

6. Sprzęt udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zamawiający do świadczenia usługi nie udostępnia Wykonawcy sprzętu w ramach tej części.

Sprzęt, w tym odzież robocza oraz zasoby ludzkie i preparaty techniczne (ochrony roślin, grzybowe, itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w całości wymagane są od Wykonawcy, a ich koszt musi być wkalkulowany w cenę ryczałtową oferty. Za niewłaściwe skalkulowanie ceny oferty pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

7. Zakres czynności niezbędnych do wykonania w ramach usługi:

7.1. wykaszania:

a) jednokrotne wykoszenie powierzchni przy pomocy kosiarki z rozdrobnieniem i równomiernym rozsypaniem zielonej masy na powierzchni koszonej lub zabraniem zielonej masy z powierzchni koszonej i jej zutylizowaniem zgodnie z przepisami.

7.2. odkrzaczania:

a)  jednokrotne wycięcie zarośli na powierzchni roboczej do poziomu gruntu

b)  jednokrotne zrębkowanie usuniętych zarośli wraz z rozrzuceniem równomiernie na powierzchni lub zabraniem zrębków z powierzchni odkrzaczanej, ewentualnie zabraniem usuniętych zarośli z powierzchni działek roboczych.

c) jednokrotne zabezpieczenie pniaków po usuniętych zaroślach naturalnym preparatem grzybowym rozkładającym drewno - koszt zakupu preparatu pokrywa wykonawca.